| Estudiante | Molina fuentes uri israel | Fecha | 1 septiembre de 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Programa | Base de datos | Programa # | 1 |
| Profesor | Manuel Soto Romero | Lenguaje | c |

| Tamaño Programa (LOC): | Plan | Real |
| --- | --- | --- |
| - Tamaño Máximo | 300 | 167 |
| - Tamaño Mínimo | 100 | 130 |

| Tiempo por fase (min.): | Plan | Real |
| --- | --- | --- |
| - Planificación | 1 hora | 1 hora |
| - Diseño | 3 horas | 4 horas con 40 min |
| - Codificación | 4 horas |  |
| - Compilación | 2 horas |  |
| - Pruebas | 20 min | 23 min |
| - Postmortem | 30 min | 13 min |
| Total | 9 horas | 7 horas con 6 min |
| - Tiempo Máximo | 12 horas |  |
| - Tiempo Mínimo | 7 horas |  |